|  | Утверждено Глава р.п.Колывань _____________ В.Н. Тайлаков 09 октября 2013 года |
| --- | --- |
| ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |  |
| на право заключить контракт на разработку проектно-сметной документации «Газопровод низкого давления от ГРП-14 для газоснабжения жилых домов улиц О.Жилиной, М.Горького, К.Маркса и Пролетарская в р.п.Колывань Колыванского района НСО» протяженностью 5,5 км. |  |
| р.п. Колывань, 2013 год |  |

РАЗДЕЛ I

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

# В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Заказчик

Наименование: Администрация рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области Место нахождения: 633161, Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул.Советская, 43а Почтовый адрес: 633161, Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул.Советская, 43а Номер контактного телефона: 8 (38352) 51-121

2. Предмет контракта

Разработка проектно-сметной документации «Газопровод низкого давления от ГРП-14 для газоснабжения жилых домов улиц О.Жилиной, М.Горького, К.Маркса и Пролетарская в р.п.Колывань Колыванского района НСО» протяженностью 5,5 км. Содержание, объем и требования к выполняемым работам установлены в Техническом задании (раздел II документации об открытом аукционе в электронной форме). Работы, являющиеся предметом контракта, должны быть выполнены в полном объеме, указанном в Техническом задании.

3. Требования к качеству, результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

Качество выполненных Исполнителем работ должно соответствовать требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ, с учетом условий контракта.

4. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполняемых работ

- Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации. - При обнаружении недостатков в проектной документации Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

5. Место выполнения работ

Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань Документация, являющаяся результатом выполненных работ, передается муниципальному Заказчику по месту его нахождения.

6. Условия выполнения работ

Работы по проектированию объекта, а именно перечень и объем работ выполняется в соответствии техническим заданием, ТУ и на условиях подписанного сторонами контракта. Разработанная документация должна отвечать требованиям исходных данных, изложенных в техническом задании (раздел II документации об открытом аукционе в электронной форме).

7. Сроки (периоды) выполнения работ

Дата начала выполнения работ: с момента заключения контракта. Окончание работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания контракта.

8. Источник финансирования заказа

Средства бюджета муниципального образования р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области

9. Начальная (максимальная) цена контракта

1 265 000 (один миллион двести шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

10. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является расчет, прилагаемый к документации об открытом аукционе в электронной форме.

11. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных контрактом в полном объёме, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Исполнителем своих обязательств по контракту.

12. Форма, срок и порядок оплаты

Расчеты за выполненные работы производятся в форме безналичного денежного расчета путем перечисления на расчетный счет «Исполнителя» после подписания актов о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (КС-3) по мере исполнения бюджета муниципального образования рабочего поселка Колывань, но не позднее 2014 года. Оплату выполненных и принятых работ Заказчик производит при условии отсутствия у Исполнителя недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на момент оплаты. Заказчик имеет право приостанавливать оплату до погашения Исполнителем недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

13. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками

Рубль Российской Федерации

14. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного контракта

Не установлено

15. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме составляет 5 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 63 250,00 руб.

16. Обеспечение исполнения контракта, срок и порядок его предоставления

Не установлено

17. Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к участникам размещения заказа

Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям: - непроведению ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствию решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. - неприостановлению деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе. - отсутствию у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. - наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно свидетельство о допуске к выполнению работ, выданное в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (далее - приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624).

18. Требования к Участникам размещения заказа, установленные заказчиком, уполномоченным органом

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа

19. Участие субъектов малого предпринимательства в аукционе в электронной форме

На общих основаниях

20. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. - 20.1. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - 20.1.1. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Инструкция по заполнению первой части заявки: - В первой части заявки Участник размещения заказа должен в произвольной форме выразить согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Первая часть заявки должна быть выполнена на русском языке в форме электронного документа, т.е. в виде документа (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" или с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи". 20.2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 20.2.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. 20.2.2. Копию документа, подтверждающего соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ ««О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»: Копию свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624): - II. Виды работ по подготовке проектной документации: 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). 20.2.3. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. Инструкция по заполнению второй части заявки: Во второй части заявки Участник размещения заказа должен в произвольной форме указать сведения, предусмотренные п. 20.2.1., а также приложить документы, указанные в п.20.2.2.(обязательно), п.20.2.3. (при необходимости). Вторая часть заявки должна быть выполнена на русском языке в форме электронного документа, т.е. в виде документа (word, excel, pdf, rtf и т.п.), подписанного электронной цифровой подписью лица, действующего от имени участника размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" или с Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи". Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

21. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

17 октября 2013 года, 09 ч. 00 мин. (время местное)

22. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

18 октября 2013 года

23. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

21 октября 2013 года

РАЗДЕЛ II

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проектно-сметной документации «Газопровод низкого давления от ГРП-14 для газоснабжения жилых домов улиц О.Жилиной, М.Горького, К.Маркса и Пролетарская в  р.п.Колывань Колыванского района НСО» протяженностью 5,5 км.

| #### Перечень основных данных и требований | #### Основные данные и требования |
| --- | --- |
| #### 1. Основание для проектирования | Муниципальный контракт |
| #### 2. Вид строительства | Новое |
| #### 3. Источник финансирования | Средства бюджета муниципального образования рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области |
| #### 4. Заказчик | Администрация р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области |
| #### 5. Проектная организация | На основании открытого аукциона в электронной форме |
| #### 6. Необходимое количество экземпляров проектной и рабочей документации | Четыре экземпляра, один экземпляр на электронном носителе |
| #### 7. Разделы проектирования | ПЗ;ППО;ТКР;ПОС;ООС;МПБ;СМ, |
| #### 8. Объемы работ | «Газопровод низкого давления от ГРП-14для газоснабжения жилых домов в р.п.Колывань Колыванского района НСО» протяженностью 5,5 км. |
| #### 9. Источник снабжения ресурсами и точка присоединения объектов к инженерным сетям | Присоединение к существующему ГРП-14 |
| #### 10. Особые условия | Проект выполнить в соответствии с ТУ на газоснабжение; выполнить топосъемку для проектирования; выполнить инженерно-геологические изыскания. Иметь на момент передачи проекта положительное заключение Государственной вневедомственной экспертизы НСО по выполненному проекту. Подготовка и согласование схемы для постановки на кадастровый учет земельного участка под строительство. Постановка на кадастровый учет земельного участка под строительство. |
| #### 11. Способ прокладки | Надземная прокладка газопровода низкого давления. |
| #### 12. Сроки выдачи проектной документации | В течение 30 календарных дней с момента заключения контракта. |

РАЗДЕЛ III

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Муниципальный контракт № ______

р.п. Колывань								« ___ » ____________ 2013г.

Администрация рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________, действующего на основании _________________________________________, с одной стороны, и ______________________________________________________________, в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем Исполнитель с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании протокола _____________________________ от «___» _______ 2013 года, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем Контракт о нижеследующем:

# 1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ:

Разработка проектно-сметной документации «Газопровод низкого давления от ГРП-14 для газоснабжения жилых домов улиц О.Жилиной, М.Горького, К.Маркса и Пролетарская в  р.п.Колывань Колыванского района НСО» протяженностью 5,5 км.

1.2. Исполнитель обязуется выполнить работы по настоящему Контракту собственными силами и за счет собственных средств.

1.3 Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются в соответствии с техническим заданием (Приложение 1 к Контракту).

# 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _________________________________________ рублей, в том числе НДС ____ %.

2.2.  Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных Контрактом в полном объёме, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг и иных условий исполнения Контракта.

Оплату выполненных работ Заказчик производит при условии отсутствия у Исполнителя недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на момент оплаты.  Заказчик имеет право приостанавливать оплату до погашения  Исполнителем недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

2.4 Расчеты    за    выполненные работы    производятся    в    форме безналичного денежного расчета путем перечисления на расчетный счет  «Исполнителя» после подписания актов о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (КС-3) по мере исполнения бюджета муниципального образования рабочего поселка Колывань, но не позднее 2014 года.

3. Обязанности сторон

3.1. Для выполнения настоящего Контракта  Заказчик обязуется:

3.1.1. Предоставить Исполнителю все необходимые условия для производства работ.

3.1.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

3.1.3. Осуществлять организацию работ, приемку и оплату результатов работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.1.4. Осуществлять контроль за производством работ, объемами, стоимостью и качеством выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.2. Заказчик и (или) уполномоченные им лица имеют право:

3.2.1. Отдавать Исполнителю и его работникам распоряжения, связанные с производством работ, в том числе:

- О запрете применения технологий или материалов, не обеспечивающих установленный настоящим Контрактом и нормативными документами (СНиП, ГОСТ, ТУ) уровень качества работ.

- О замене работника Исполнителя в случае неудовлетворительного выполнения им работ по настоящему Контракту.

- Об удалении с места выполнения работ в установленные Заказчиком сроки всех материалов, изделий или оборудования, не соответствующих требованиям нормативных документов и технической документации, об их замене на новые материалы, изделия и оборудование, удовлетворяющие требованиям нормативных документов и технической документации.

3.3. Распоряжения отдаются Заказчиком или уполномоченными им лицами Исполнителя и его представителям в письменном виде с указанием даты подписания и срока исполнения.

3.4. Заказчик и уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и срока действия Контракта и в любое время производства работ.

Осуществляет контроль за ходом работ, Заказчик и его представители не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.5. Для выполнения работ по настоящему Контракту Исполнитель в счет стоимости, предусмотренной п.2.1  настоящего Контракта, обязуется:

3.5.1. Выполнить, предусмотренные настоящим Контрактом работы, в объемах и сроки, указанные в Контракте, в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1), требованиями нормативных документов, СНиП и сдать результаты работ Заказчику.

3.5.2. Предоставить Заказчику результаты работ в соответствии с частью 4.1. статьи 47 Градостроительного кодекса РФ.

3.5.3. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Контракту.

3.5.4. Обеспечить выполнение на месте производства работ необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территорий, охране окружающей среды.

3.5.5. По приглашению Заказчика принимать участие в проводимых Заказчиком совещаниях, на которых, обсуждаются, рассматриваются и решаются вопросы, связанные с производством работ по настоящему Контракту.

3.5.6. Вывезти в пятидневный срок со дня подписания акта о приемке выполненных работ все свои инструменты, неиспользованные материалы, производственный мусор и т. д. с места производства работ.

3.5.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

4. Сроки и условия выполнения работ

4.1. Начало выполнения работ по Контракту: с момента заключения Контракта. Срок окончания работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Контракта.

4.2. Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения условий Контракта сторонами.

4.4. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течение срока действия Контракта, в полном объеме.

4.3.Документация, являющаяся результатом выполненных работ, передается муниципальному Заказчику по месту его нахождения.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

5.2. В течение трех рабочих дней после выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику акт  сдачи - приемки выполненных работ.

5.3. Заказчик в течение десяти рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

6. Гарантия качества

- 6.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации.

- 6.2. При обнаружении недостатков в проектной документации Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7. Ответственность сторон. Способы обеспечения Контракта

7.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Контракту виновная Сторона обязана возместить другой Стороне  причиненные ей убытки. Убытки возмещаются по ценам, существующим на день фактического возмещения ущерба.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик  освобождается от уплаты неустойки, штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы  или по вине другой Стороны.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/100 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы  или по вине другой Стороны.

7.4. Требования о взыскании неустойки по настоящему Контракту должны быть направлены виновной Стороне в письменном виде.

7.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств,  устранения нарушений и возмещения убытков.

7.6. Исполнитель несет в полном  объеме ответственность перед Заказчиком  за действия и упущения субподрядных организаций, если таковые имеются, выполняющих работу по данному  Контракту.

7.7. Претензии и споры между Заказчиком и Исполнителем по настоящему  Контракту решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Форс-мажор

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение  обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать (форс – мажорные обстоятельства).

8.2. Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Контракту.

8.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.

### 9. Изменение и расторжение Контракта

9.1. Контракт может быть  расторгнут  по письменному  соглашению Сторон либо по  решению  суда  в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.

9.2. Изменение условий Контракта возможно по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ, путем подписания Сторонами соглашения.

10. Заключительные положения

- 10.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение пяти дней с момента таких изменений.

- Направление уведомлений, сообщений, обмен документами по настоящему Контракту производится Сторонами путем вручения уполномоченным представителем одной Стороны соответствующих документов уполномоченному представителю другой Стороны.

10.2. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

Приложение 1. Техническое задание.

11. Почтовые адреса и платежные реквизиты Сторон

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Почтовый адрес, юридический адрес: Банковские реквизиты: тел.: | Почтовый адрес, юридический адрес: Банковские реквизиты: тел.: |
| М.П. __________________ /_____________/ | М.П. _______________ /____________/ |

Приложение 1 к  Контракту

от___________________№_____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка проектно-сметной документации «Газопровод низкого давления от ГРП-14 для газоснабжения жилых домов улиц О.Жилиной, М.Горького, К.Маркса и Пролетарская в  р.п.Колывань Колыванского района НСО» протяженностью 5,5 км.

| #### Перечень основных данных и требований | #### Основные данные и требования |
| --- | --- |
| #### 1. Основание для проектирования | Муниципальный контракт |
| #### 2. Вид строительства | Новое |
| #### 3. Источник финансирования | Средства бюджета муниципального образования рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области |
| #### 4. Заказчик | Администрация р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области |
| #### 5. Проектная организация | На основании открытого аукциона в электронной форме |
| #### 6. Необходимое количество экземпляров проектной и рабочей документации | Четыре экземпляра, один экземпляр на электронном носителе |
| #### 7. Разделы проектирования | ПЗ;ППО;ТКР;ПОС;ООС;МПБ;СМ, |
| #### 8. Объемы работ | «Газопровод низкого давления от ГРП-14для газоснабжения жилых домов в р.п.Колывань Колыванского района НСО» протяженностью 5,5 км. |
| #### 9. Источник снабжения ресурсами и точка присоединения объектов к инженерным сетям | Присоединение к существующему ГРП-14 |
| #### 10. Особые условия | Проект выполнить в соответствии с ТУ на газоснабжение; выполнить топосъемку для проектирования; выполнить инженерно-геологические изыскания. Иметь на момент передачи проекта положительное заключение Государственной вневедомственной экспертизы НСО по выполненному проекту. Подготовка и согласование схемы для постановки на кадастровый учет земельного участка под строительство. Постановка на кадастровый учет земельного участка под строительство. |
| #### 11. Способ прокладки | Надземная прокладка газопровода низкого давления. |
| #### 12. Сроки выдачи проектной документации | В течение 30 календарных дней с момента заключения контракта. |