Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок

№ 6 от 13.05.2014 г.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______________

р.п. Колывань 			                    	                              	«        »        _____  2014г.

Администрация рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________, действующего на основании _________________________________________, с одной стороны, и ______________________________________________________________, в лице ___________________________________________, действующего на основании ___________,именуемое в дальнейшем Подрядчик с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании протокола _____________________ от «___» _______ 2014 г. № __, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по строительство газовой котельной для жилого дома по ул. Овчинникова, 77, газовой котельной для жилого дома по ул. Кирова, 26 в р.п. Колывань (далее – работы), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их на условиях настоящего Контракта.

1.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы, перечисленные в п.1.1. настоящего Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1), локальным сметным расчетом (Приложение 2),   являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта, и условиями настоящего Контракта.

1.1.4. Подрядчик обязуется выполнить все работы собственными или привлеченными силами, с использованием своего оборудования и механизмов, своих материалов, согласованных с заказчиком. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком, в том числе за нарушение сроков производства работ.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, произвести приемку работ и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Цена  Контракта

2.1 Цена Контракта включает в себя стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту, и составляет _________________ (____________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС___%.

Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, предусмотренных Контрактом в полном объеме, стоимость используемых материалов и применяемого оборудования, расходы на перевозку, страхование, погрузо-разгрузочные работы, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

2.2. При определении стоимости выполненных работ используется понижающий коэффициент, полученный путем деления стоимости работ по Контракту на начальную (максимальную) цену аукциона. Понижающий коэффициент применяется к итогу до начисления НДС.

2.3.  Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения  муниципального Контракта.

3. Срок выполнения работ по Контракту.

Объем  работ. Сдача и  приемка работ

3.1 Срок выполнения работ по Контракту

3.1.1 Начало выполнения работ по Контракту: с момента заключения муниципального Контракта. Срок окончания работ: по 16 июня 2014 года.

3.2 Объемы работ.

3.2.1. Объемы работ определяются Техническим заданием (Приложение 1), локальным сметным расчетом (Приложение 2).

3.3 Сдача и приемка работ

3.3.1. Подрядчик составляет и передает Заказчику Акт приемки выполненных работ формы КС-2 (далее по тексту КС-2), определяющий объемы и стоимость выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-З (далее по тексту КС-3) и счет-фактуру,  паспорта, сертификаты  соответствия (технические, пожарные, гигиенические) на используемые при производстве работ материалы.

3.3.2. Заказчик обязан в трехдневный срок проверить формы КС-2, КС-З, подписать их и направить Подрядчику.

При отсутствии замечаний у Заказчика к работе, выполненной Подрядчиком, Заказчик после проверки подписывает КС-2 и КС-3 и заверяет своей печатью.

При наличии замечаний к работе Подрядчика, Заказчик в течение пяти рабочих дней с момента получения от Подрядчика КС-2, КС-3, дает письменный мотивированный отказ от принятия работ и назначает сроки для устранения замечаний.

3.3.3. Заказчик имеет право приостановить производство работ, в случае нарушения технологии ведения работ и отступления от проектных решений.

3.3.4. Окончательная приемка работ по Контракту осуществляется Заказчиком в соответствии с законодательством РФ после выполнения Сторонами всех обязательств по Контракту.

4. Порядок и условия расчетов и платежей

4.1. Оплата работ осуществляется из средств бюджета МО р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области по цене, установленной настоящим муниципальным Контрактом.

4.2. Оплата производится на расчетный счет Подрядчика на основании  подписанных обеими сторонами актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и  справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и предъявленных Подрядчиком счетов-фактур по мере исполнения доходной части бюджета МО р.п. Колывань Колыванского района Новосибирской области. Окончательный расчет производится Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех работ по Контракту, включая устранение недостатков, выявленных при приемке работ по Контракту.

4.3. Формы КС-2 должны быть рассчитаны Подрядчиком по сметной программе «Гранд-смета» или сохранены в формате АРПС (универсальный формат,  работающий со всеми сметными программами).

5. Обязательства Сторон

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить все работы своими силами и средствами, силами и средствами привлеченных субподрядчиков, из своих материалов, с использованием своего оборудования, конструкций, механизмов, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1), локальным сметным расчетом (Приложение 2), действующими нормативными документами и сдать их Заказчику согласно требованиям статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.1.2. Обеспечить выполнение работ в пределах цены, указанной в п. 2.1 настоящего Контракта.

5.1.3. Начать, произвести и завершить работы по настоящему Контракту в установленные Контрактом сроки.

5.1.4. Обеспечить Заказчику беспрепятственный контроль за производством всех видов работ в течение всего срока действия настоящего Контракта, в том числе при осуществлении Заказчиком строительного контроля, контроля за соответствием используемых материалов и оборудования условиям настоящего Контракта, проектной документации.

5.1.5. Обеспечить при проведении работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, разработке и внедрению стандартов безопасности, охране окружающей среды и пожарной безопасности.

5.1.6. Обеспечить качество выполняемых работ, соответствующее техническим регламентам, действующим ГОСТ, СНиП. Оперативно обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

5.1.7. Обеспечить производство работ всеми необходимыми материалами, оборудованием, конструкциями, обеспечить их приемку, разгрузку и складирование; обеспечить производство работ необходимыми механизмами, автотранспортом и  пр.

Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, разрешения на применение Ростехнадзора,  технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пожарную безопасность и санитарно-гигиеническое соответствие. Сертификаты  и т.п. должны быть предъявлены для согласования Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, а также должны быть переданы Заказчику одновременно с  КС-2 и КС-3 на объемы работ, предъявляемые к оплате.

5.1.8.  Приостановить производство работ до получения письменных указаний от Заказчика и в течение 5-ти дней известить Заказчика при обнаружении:

- непригодности предоставленной Заказчиком технической документации;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.9. Систематически осуществлять за свой счет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории на расстоянии 10 метров.

5.1.10. Нести ответственность перед Заказчиком в соответствии с положениями настоящего Контракта и действующего законодательства за неисполнение или ненадлежащее исполнение субподрядчиками своих обязательств при исполнении настоящего Контракта, в том числе за нарушение сроков производства работ.

5.1.11. Вести с момента начала работ и до их завершения Журнал производства работ (КС-6), а также все специальных видов работ. Форма журналов должна соответствовать типовой межотраслевой форме. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком.

В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и  Подрядчика.

5.1.12.  Все скрытые работы принимаются представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов на эти работы. Подрядчик письменно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, за 5 рабочих дней.

5.1.13. В случае если представителем Заказчика в Журнал производства работ внесены замечания по выполненным, подлежащим закрытию, работам, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик согласно указанию Заказчика за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.1.14. Подрядчик несет затраты на теплоснабжение, водоснабжение и электроснабжение за весь период проведения работ по реконструкции.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Принять и оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы в объеме и порядке, предусмотренными настоящим Контрактом.

5.2.2.Передать строительную площадку, пригодную для выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.2.3. Обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения на период производства работ указанных в настоящем Контракте.

5.2.4. Осуществлять строительный контроль на объекте, производить проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.2.5. В трехдневный срок после получения от Подрядчика документов, подтверждающих объемы и стоимость работ, произвести их приемку или дать мотивированный отказ в приемке.

5.2.6. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные другими статьями Контракта, действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

6. Гарантии и ответственность Сторон

6.1. Гарантия качества на выполненные работы - в течение пяти лет с момента передачи результата работы Заказчику.

Гарантии качества работ предоставляются в полном объеме в соответствии с действующим законодательством.

В случае обнаружения дефектов или недоделок, срок действия гарантии продлевается  на период  устранения дефектов  (недоделок).

В случае обнаружения ненадлежащего качества работ Подрядчик обязуется прибыть к Заказчику после получения извещения о выявлении ненадлежащего качества работы в срок не более 5 дней.

Наличие дефектов (недоделок) в выполненной работе и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом  Подрядчика и Заказчика.  При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов (недоделок), для их подтверждения  Заказчик  назначает  квалифицированную экспертизу, которая составит  соответствующий акт  по фиксированию  выявленных  дефектов (недоделок) и их характере.

Устранение дефектов (недоделок)  осуществляется Подрядчиком за свой счет в срок, установленный сторонами. При отказе Подрядчика устранить недоделки,  Заказчик  устраняет выявленные дефекты (недоделки)  силами другого  подрядчика, но за счет Подрядчика, с которым заключен данный Контракт.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/100 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы  или по вине другой стороны.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик  освобождается от уплаты неустойки, штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы  или по вине другой стороны.

6.4. Уплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

6.5 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, как то: военные действия, стихийные природные явления, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств.

7. Действие Контракта.

Условия и порядок расторжения Контракта

7.1 Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

7.2 Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта.

7.3 Споры, вытекающие из исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия  споры разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации.

7.4 Заказчик имеет право  расторгнуть Контракт  в  одностороннем порядке  по  своей  инициативе в случае превышения Подрядчиком сроков выполнения Работы,  при  не обеспечении  требуемого  качества  выполняемой Работы, предупредив об этом Подрядчика в письменном виде за 10 календарных дней до намечаемой даты расторжения.

Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить исправление Работы другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

7.5 Изменение условий Контракта возможно по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством РФ, путем подписания сторонами соглашения.

8. Дополнительные условия

8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- 8.3. В случае изменения адреса или иных реквизитов Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение пяти дней с момента таких изменений.

- Направление уведомлений, сообщений, обмен документами по настоящему Договору производится Сторонами путем вручения уполномоченным представителем одной Стороны соответствующих документов уполномоченному представителю другой Стороны.

8.4.  Настоящий Контракт содержит следующие приложения, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Контракта:

Приложение 1. Техническое задание.

Приложение 2. Локальный сметный расчет.

9. Почтовые адреса и платежные реквизиты Сторон

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Почтовый адрес, юридический адрес: Банковские реквизиты: тел.: | Почтовый адрес, юридический адрес: Банковские реквизиты: тел.: |
| М.П. __________________ /_____________/ | М.П. _______________ /____________/ |

Приложение 1 к муниципальному

контракту от_____________ № __

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Строительство газовой котельной для жилого дома по ул. Овчинникова, 77.

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Фундамент под котельную и трубу |  |  |  |
| 1 | Планировка под отметку площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,005 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,09016 |
| 3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,046 |
| 4 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,576 |
| 5 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,035 |
| 6 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -0,231 |
| 7 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм | т | 0,15722 |
| 8 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0,0348 |
| 9 | Сталь толстолистовая марки Ст0, углеродистая, толщиной до 4 мм | т | 0,072 |
| 10 | Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД1, ЗД2) | 1т | 0,1079 |
| 11 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,256 |
| 12 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,042 |
| Раздел 2. устройство каркаса |  |  |  |
| 13 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | 1 т конструкций | 0,982 |
| 14 | Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп | т | 0,767 |
| 15 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С255 (100*100) | т | 0,112 |
| 16 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С255 (90*90) | т | 0,0115 |
| 17 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С255 (50*50) | т | 0,0015 |
| 18 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С255 | т | 0,09 |
| 19 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских | т | 0,3 |
| Стропила |  |  |  |
| 20 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,1608 |
| 21 | Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп | т | 0,148 |
| 22 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С255 (90*90) | т | 0,0113 |
| 23 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С255 (50*50) | т | 0,0015 |
| 24 | Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских | т | 0,1608 |
| 25 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 0,266 |
| 26 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,343 |
| 27 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,343 |
| Раздел 3. Стены, кровля |  |  |  |
| 28 | Устройство из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями стен с окнами | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,73 |
| 29 | Панели стеновые асбестоцементные облегченные | м2 | 70,81 |
| 30 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,5 |
| 31 | Пленка пароизоляционная | м2 | 60 |
| 32 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,55 |
| 33 | Пленка антиконденсатная | м2 | 66 |
| 34 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 8,2 |
| 35 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 | 8,364 |
| 36 | Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами | 100 шт. проемов | 0,01 |
| 37 | Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей | 100 м2 площади заделок | 0,001 |
| 38 | Укладка по фермам прогонов из досок | 1 м3 древесины в конструкции | 1,294 |
| 39 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,52 |
| 40 | Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях | 100 м2 покрытия | 0,156 |
| 41 | Плиты покрытий асбестоцементные облегченные (10 листов 1,75*1,125) | м2 | 17,7 |
| 42 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,156 |
| 43 | Пленка пароизоляционная | м2 | 18,72 |
| 44 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,156 |
| 45 | Пленка антиконденсатная | м2 | 18,72 |
| 46 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 2,34 |
| 47 | Плиты теплоизоляционные перлитоцементные | м3 | -2,387 |
| 48 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 | 2,387 |
| Раздел 4. Окна и двери |  |  |  |
| 49 | Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | 100 м2 | 0,008 |
| 50 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные с форточными створками ОПРСП 15-6, площадью 0,83 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | 0,8 |
| 51 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,021 |
| 52 | Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 2,1 |
| Раздел 5. Полы |  |  |  |
| 53 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,09 |
| 54 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,8 |
| 55 | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | 100 м2 пола | 0,09 |

Строительство газовой котельной для жилого дома по ул. Кирова, 26 в р.п. Колывань

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измер. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 |  | 4 |
| Раздел 1. Фундамент под котельную и трубу |  |  |  |
| 1 | Планировка под отметку площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,005 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,09016 |
| 3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,046 |
| 4 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,576 |
| 5 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,035 |
| 6 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III |  | -0,231 |
| 7 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм | т | 0,15722 |
| 8 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм | т | 0,0348 |
| 9 | Сталь толстолистовая марки Ст0, углеродистая, толщиной до 4 мм | т | 0,072 |
| 10 | Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД1, ЗД2) | 1т | 0,1079 |
| 11 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,256 |
| 12 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,042 |
| Раздел 2. устройство каркаса |  |  |  |
| 13 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | 1 т конструкций | 0,982 |
| 14 | Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп | т | 0,767 |
| 15 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С255 (100*100) | т | 0,112 |
| 16 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С255 (90*90) | т | 0,0115 |
| 17 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С255 (50*50) | т | 0,0015 |
| 18 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С255 | т | 0,09 |
| 19 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,1608 |
| 20 | Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп | т | 0,148 |
| 21 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С255 (90*90) | т | 0,0113 |
| 22 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С255 (50*50) | т | 0,0015 |
| 23 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 0,266 |
| 24 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| 25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| Раздел 3. Стены, кровля |  |  |  |
| 26 | Устройство из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями стен с окнами | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,73 |
| 27 | Панели стеновые асбестоцементные облегченные | м2 | 70,81 |
| 28 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,5 |
| 29 | Пленка пароизоляционная | м2 | 60 |
| 30 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,55 |
| 31 | Пленка антиконденсатная | м2 | 66 |
| 32 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 8,2 |
| 33 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 | 8,364 |
| 34 | Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами | 100 шт. проемов | 0,01 |
| 35 | Укладка по фермам прогонов из досок | 1 м3 древесины в конструкции | 0,55 |
| 36 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,52 |
| 37 | Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях | 100 м2 покрытия | 0,156 |
| 38 | Плиты покрытий асбестоцементные облегченные (10 листов 1,75*1,125) | м2 | 17,7 |
| 39 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,156 |
| 40 | Пленка пароизоляционная | м2 | 18,72 |
| 41 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,156 |
| 42 | Пленка антиконденсатная | м2 | 18,72 |
| 43 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 2,34 |
| 44 | Плиты теплоизоляционные перлитоцементные | м3 | -2,387 |
| 45 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 | м3 | 2,387 |
| Раздел 4. Окна и двери |  |  |  |
| 46 | Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | 100 м2 | 0,008 |
| 47 | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные с форточными створками ОПРСП 15-6, площадью 0,83 м2 (ГОСТ 30674-99) | м2 | 0,8 |
| 48 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,021 |
| 49 | Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 2,1 |
| Раздел 5. Полы |  |  |  |
| 50 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,09 |
| 51 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,8 |
| 52 | Устройство полов бетонных толщиной 100 мм | 100 м2 пола | 0,09 |

- Локальный сметный расчет является приложением к извещению запроса котировок, прикреплен в электронной форме в виде отдельного файла.

В случае если в локальном сметном расчете  и ведомости объемов работ применяются указания на товарный знак, то такие указания считать не действительными.

- В случае если в локально-сметных расчетах и ведомости объемах работ применяются указания на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, торговое наименование, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.