

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ**

**КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 29.12.2016 г. № 499

«Об утверждении Порядка ремонта и содержания, автомобильных дорог в рабочем поселке Колывань Колыванского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об  
общих принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации», Федеральным Законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным Законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:** 1.Утвердить прилагаемый Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог в рабочем поселке Колывань Колыванского района Новосибирской области согласно приложению № 1.  
 2. Обеспечить размещение постановления на официальном сайте администрации рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области [www.admkolyvan.ru](http://www.admkolyvan.ru) в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы

р.п. Колывань А.А. Дорофеев

Приложение № 1   
к постановлению  
администрации р.п. Колывань

Колыванского района

Новосибирской области  
от 29.12.2016 год № 499

Порядок  
ремонта и содержания, автомобильных дорог в рабочем поселке Колывань Колыванского района Новосибирской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог в рабочем поселке Колывань Колыванского района Новосибирской области (далее – Порядок), разработан во  
исполнение статей 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об  
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  
Федерации» (с последующими изменениями).  
Понятия «автомобильная дорога», «содержание автомобильных дорог», «капитальный ремонт автомобильных дорог» и  
«ремонт автомобильных дорог» в целях настоящего Порядка употребляются в том значении, как это определено указанным законом.  
 1.2. Автомобильными дорогами рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области  
являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных  
пунктов, расположенных на территории рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области.  
 1.3. Настоящим Порядком регламентируется организация работ по  
содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в рабочем поселке Колывань Колыванского района Новосибирской области  
(далее – автомобильные дороги), в целях обеспечения сохранности  
автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам, повышения безопасности дорожного движения и эффективности работы автомобильного транспорта.  
 1.4. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог или их участков и работ по содержанию автомобильных дорог (далее – дорожные работы) заключаются в осуществлении комплекса следующих мероприятий, который составляют:  
а) оценка технического состояния автомобильных дорог;  
б) планирование работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;  
в) проведение работ по содержанию автомобильных дорог;  
г) проведение работ по ремонту автомобильных дорог;

д) проведение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог;  
е) приемка и оценка качества работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог;  
ё)охрана окружающей среды.

2. Оценка технического состояния автомобильных дорог

2.1. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в  
целях получения полной, объективной и достоверной информации о  
транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог, условиях их работы и степени соответствия их фактических потребительских свойств,  
параметров и характеристик требованиям, определенным государственными  
стандартами, техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  
 2.2. При оценке технического состояния автомобильных дорог  
используются результаты их комиссионного обследования, а также при наличии данные диагностики автомобильных дорог.  
 2.3. Комиссионное обследование автомобильных дорог осуществляется  
комиссией, состав которой утверждается распоряжением администрации  
рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области.  
 Сезонные осмотры (визуальные осмотры автомобильных дорог) организуются дважды в год - в начале осеннего и в конце весеннего сезонов (весенний и осенний осмотры) в соответствии с Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150.  
 2.4. В ходе визуального осмотра автомобильных дорог определяются:  
-состояние полосы отвода, земляного полотна и водоотвода;  
-состояние покрытия проезжей части, его дефекты;  
-состояние искусственных дорожных сооружений;  
-состояние элементов обустройства автомобильных дорог.  
 2.5. По результатам визуального осмотра комиссией выявляются участки  
автомобильных дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их  
транспортно - эксплуатационному состоянию, и определяются виды и состав  
основных работ и мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью повышения их транспортно-эксплуатационного состояния до  
требуемого уровня.  
 2.6. Результаты визуального осмотра оформляются актом обследования, в  
котором отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и  
предложения комиссии по их устранению с указанием необходимых  
мероприятий.  
 2.7. Акты обследований утверждаются Главой рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области, который на их основании планирует виды работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог, а также определяет объемы и очередность их выполнения.  
 2.8.При невозможности визуальной оценки отдельных параметров  
состояния автомобильной дороги администрация рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области проводит диагностику  
автомобильных дорог с привлечением при необходимости специализированных подрядных организаций в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на  
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных  
нужд.

3. Планирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог

3.1. Планирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог осуществляется Главой рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области ежегодно по результатам оценки технического состояния автомобильных дорог.  
 3.2. Состав и виды работ устанавливаются в соответствии с классификацией работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования.  
 3.3. Планирование видов работ по содержанию автомобильных дорог  
осуществляется на основании документов территориального планирования,  
подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с  
Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог и материалов оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.  
 3.4. Планирование работ по обеспечению безопасности дорожного  
движения осуществляется с учетом проектов, схем и иной документации по  
организации дорожного движения и анализа аварийности.

4. Проведение работ по содержанию автомобильных дорог

4.1. Содержание автомобильных дорог включает в себя осуществление  
комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния  
автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по  
организации и обеспечению круглогодичного беспрепятственного и  
безопасного движения по ним автотранспортных средств.  
 4.2. Для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог  
привлекаются специализированные организации в порядке, установленном  
действующим законодательством Российской Федерации. При возникновении на обслуживаемой автомобильной дороге или ее участке препятствий для  
движения, подрядная организация в целях обеспечения безопасности дорожного движения принимает меры по временному ограничению движения на период до  
устранения препятствий для движения.  
 4.3. Периодичность, объемы и сроки проведения работ по содержанию  
автомобильных дорог определяются заключенными с подрядными  
организациями муниципальными контрактами.  
 4.4. Последовательность ведения работ по содержанию автомобильных  
дорог и их объем определяются с учетом следующей приоритетности:  
 а) виды работ, влияющие на безопасность движения (восстановление и замена элементов удерживающих ограждений; восстановление и замена дорожных знаков; уборка посторонних предметов с проезжей части; уборка снега и борьба  
с зимней скользкостью; ямочный ремонт покрытий и т.п.);  
 б) виды работ, влияющие на срок службы элементов дорог и дорожных  
сооружений (ремонт обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы отвода в нормативное состояние);  
 в)прочиеработы.  
 4.5. В случае если лимиты бюджетных обязательств на текущий период ниже потребности, определенной в соответствии с нормативами затрат,  
администрация рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области определяет виды работ, обязательные к выполнению при содержании автомобильных дорог, и коэффициенты периодичности их  
выполнения исходя из фактических объемов финансирования. При этом  
обеспечиваются минимально допустимые по условиям обеспечения  
безопасности дорожного движения требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог.

5. Проведение работ по ремонту автомобильных дорог

5.1. Ремонт автомобильных дорог включает в себя осуществление комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

5.2. Для проведения работ по ремонту автомобильных дорог привлекаются организации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере размещения заказов на поставки товаров,  
выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.  
 5.3. Проведение работ по ремонту автомобильных дорог организовывается администрацией рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области.  
 5.4. Технология проведения ремонтных работ определяется исходя из  
проектной документации на выполнение ремонта автомобильных дорог.  
 5.5. Ограждение мест производства работ в целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также содержания участков автомобильных дорог или  
отдельных ее элементов, находящихся на стадии ремонта, для обеспечения  
проезда по ним транспортных средств, осуществляются организациями,  
выполняющими работы по ремонту.

6. Проведение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог

Капитальный ремонт автомобильных дорог осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

При капитальном ремонте автомобильной дороги выполняется комплекс работ, при котором производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и других дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на более прочные и долговечные. В необходимых случаях повышаются геометрические параметры дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги.

7. Прием и оценка качества работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог

7.1. Прием и оценка качества выполненных подрядными организациями  
работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог производится Администрацией рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области с целью определения соответствия полноты и качества выполненных работ условиям муниципального контракта, требованиям технических регламентов, проектной документации на ремонт автомобильных дорог.  
 7.2. Прием выполненных работ, ввод в эксплуатацию отремонтированных  
автомобильных дорог, в том числе участков автомобильных дорог или их  
отдельных элементов, а также оценка уровня содержания автомобильных дорог осуществляются в соответствии с правовыми актами, регулирующими эти вопросы, и условиями муниципальных контрактов на выполнение этих работ.  
 7.3. По результатам оценки выполненных работ по ремонту автомобильных дорог составляется акт о выполненных работах установленной формы, в котором отражаются, какие работы на автомобильной дороге (участке автомобильной дороги) произведены, качество выполненных работ, а так же недостатки выполненных работ.

8. Охрана окружающей среды

8.1. Выполнение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог осуществляется с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды.  
 8.2. Применяемые при выполнении работ по содержанию автомобильных  
дорог и их ремонту материалы должны соответствовать требованиям  
экологической безопасности.