АДМИНИСТРАЦИЯ

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ

КОЛЫВАНСКОГО  РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  09.07.2010 г.   	         					                                    №  300

- "О подготовке к отопительному периоду 2010/2011 года по р.п. Колывань"

В целях своевременной подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурного назначения всех форм собственности к отопительному периоду 2010/2011 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить "План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2010-2011 гг. по р.п. Колывань" (приложение №1).

2. Руководителям предприятий и организаций, имеющим на балансе и занимающимся эксплуатацией объектов социально-культурного назначения всех форм собственности, инженерной инфраструктуры, жилищного фонда, председателям товариществ собственников жилья, управляющим организациям:

2.1. Представить в администрацию р.п. Колывань и теплоснабжающим организациям утвержденные графики ремонтов и промывок систем отопления, водоснабжения, канализации своих объектов в  срок до 15.07.2010 г.

2.2. В присутствии представителей теплоснабжающих организаций произвести гидравлическое испытание оборудования ИТП, теплотрасс и систем теплопотребления зданий в соответствии п. 3.2.10. - 3.2.13. "Правил ПЭТУ и ТСП) с оформлением актов в установленном порядке в срок до 15.09.2010 г.

2.3. Оборудовать ИТП и тепловые узлы поверенными контрольно-измерительными приборами (манометры, термометры) в соответствии с разделом 2.2. "ПЭиПТБ".

2.4. Пересмотреть и утвердить нормативно-техническую документацию в соответствии с требованиями "ПЭиПТБ" и представить в срок до  01.09.2010 г. в энергоснабжающие организации списки лиц (телефоны), ответственных за эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей, узлов учета расхода тепловой энергии и теплоносителя.

2.5. Назначить ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок.

2.6. В соответствии с требованиями "Правил учета тепловой энергии и теплоносителя (п. 1.30.) оборудовать объекты приборами учета расхода тепловой энергии и сдать в эксплуатацию по акту представителю теплоснабжающей организации.

2.7. После выполнения работ по утеплению и остеклению контуров зданий, ремонту и промывке теплопотребляющих установок и тепловых сетей, оформить акт-паспорт с теплоснабжающими организациями, установленной формы, готовности объекта к отопительному сезону 2010-2011 гг. и представить администрацию р.п. Колывань.

2.8. Произвести уточнение и корректировку подключенных тепловых нагрузок (отключенные нагрузки оформить актом). Нагрузки согласовать с представителем теплоснабжающей организации.

3. Рекомендовать руководителям предприятий энергоснабжающих организаций независимо от форм собственности:

3.1. Провести своевременную подготовку к отопительному сезону находящихся на балансе или в аренде и обслуживании котельных, тепловых сетей, ЦТП и завершить ее в срок до 15.09.2010 года.

3.2. Разработать графики ремонтов оборудования и тепловых сетей, ЦТП, совместив их с проведением планово-предупредительного ремонта котельной.

3.3. Заключить договоры на поставку угля и обеспечить создание 100 дневного запаса топлива к 1 сентября 2010 года;

3.4. В срок до 1 сентября 2010 года создать комиссии по оценке готовности объектов теплоэнергетического комплекса к отопительному периоду 2010/2011 года с включением (по согласованию) представителей Ростехнадзора, МЧС России, жилищной инспекции по НСО и представителей органов местного самоуправления.

3.5. Заявки от абонентов на подачу тепловой энергии к потребляющим установкам принимать к исполнению только при наличии акта - паспорта готовности объекта, погашения дебиторской задолженности, наличия договора на отпуск тепловой энергии и лица, ответственного за эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей.

4. Оперативную информацию о ходе подготовки к отопительному периоду 2010-2011 гг. направлять заместителю главы администрации по ЖКХ Дорофееву А.А.  до 14 часов 15 и 28 числа каждого месяца по факсу 51-669 и на электронный адрес adm_Kolyvan@Sibmail.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Данное постановление опубликовать в районной  газете «Трудовая правда».

Глава администрации

р.п.Колывань									В.Н. Тайлаков

|  | Приложение№1 к постановлению администрации р.п.Колывань №300 от 09.07.2010г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН ПОДГОТОВКИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2010/2011 года |  |  |  |
| в р.п. Колывань Новосибирской области |  |  |  |
| ( за счет средств местных бюджетов и средств предприятий ЖКХ муниципальных образований) |  |  |  |
|  |  |  | Колывань |
| Показатели | № строки | Единица измерения | План |
| 1 | 2 | 3 |  |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| Жилищный фонд , всего | 1 | ед. | 1194 |
|  | 2 | тыс.м² | 101,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| муниципальный | 3 | ед. | 319 |
| с центральным отоплением | 4 | ед. | 133 |
| то же | 5 | тыс.м² | 60,3 |
| то же | 6 | тыс.м² | 42 |
| государственный | 7 | ед. |  |
| с центральным отоплением | 8 | ед. |  |
| то же | 9 | тыс.м² |  |
| то же | 10 | тыс.м² |  |
| частный | 11 | ед. | 875,0 |
| с центральным отоплением | 12 | ед. | 107 |
| то же | 13 | тыс.м² | 41 |
| то же | 14 | тыс.м² | 12,6 |
| Капитальный ремонт МКД | 15 | ед. | 18 |
| то же | 16 | тыс.м² |  |
| в т.ч. Комплексный капитальный ремонт МКД | 17 | ед. |  |
| то же | 18 | тыс.м² |  |
| Ремонт крыш МКД | 19 | ед. | 20 |
| то же | 20 | тыс.м² | 0,2 |
| Ремонт внутридомовых коммуникаций в МКД | 21 | п.м. | 250 |
| Ремонт лифтов в МКД | 22 | ед. |  |
| Ремонт подвалов в МКД | 23 | тыс.м² |  |
| Ремонт фасадов в МКД | 24 | тыс.м² | 0,2 |
| Установка приборов учета в МКД | 25 | ед. | 25 |
| Источники финансирования: | 26 | тыс. рублей | 255,00 |
| средства фонда содействия реформированию ЖКХ | 27 | тыс. рублей |  |
| субсидии из фонда софинансирования расходов Новосибирской области | 28 | тыс. рублей |  |
| местный бюджет | 29 | тыс. рублей | 210 |
| средства предприятий | 30 | тыс. рублей | 45 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Котельные всех форм собственности | 31 | ед. | 12 |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 32 | ед. | 9 |
| Количество котлов, установленных в котельных всех форм собственности | 33 | ед. | 52 |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 34 | ед. | 46 |
| Замена котлов в котельных всех форм собственности | 35 | ед. |  |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 36 | ед. |  |
| Капитальный ремонт котлов в котельных всех форм собственности | 37 | ед. | 4 |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 38 | ед. | 4 |
| Текущий ремонт котлов в котельных всех форм собственности | 39 | ед. | 48 |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 40 | ед. | 42 |
| Тепловые сети (в двухтрубном исполнении) всех форм собственности | 41 | км | 25,3 |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 42 | км | 25,30 |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | 43 | км | 17,00 |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 44 | км | 17,00 |
| Замена тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) всех форм собственности | 45 | км | 0,10 |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 47 | км | 0,10 |
| Капитаьный ремонт тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) всех форм собственности | 48 | км |  |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 49 | км |  |
| Текущий ремонт тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) всех форм собственности | 50 | км | 25,20 |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 51 | км | 25,20 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП) всех форм собственности | 52 | ед. |  |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 53 | ед. |  |
| Индивидуальные тепловые пункты (ИТП), всех форм собственности | 54 | ед. |  |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 55 | ед. |  |
| Установка приборов учета на объектах ЖКХ и социальной сферы | 56 | ед. |  |
| Источники финансирования: | 57 | тыс. рублей | 8938,6 |
| субсидии из фонда софинансирования расходов Новосибирской области | 58 | тыс. рублей |  |
| районный бюджет | 59 | тыс. рублей |  |
| местный бюджет | 60 | тыс. рублей | 1500 |
| средства предприятий | 61 | тыс. рублей | 7438,6 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Водопроводные сети всех форм собственности | 62 | км | 74,4 |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 63 | км | 74,4 |
| Ветхие сети водопровода всех фрм собственности | 64 | км | 58,7 |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 65 | км | 58,7 |
| Замена водопроводных сетей всех форм собственности | 66 | км | 0,3 |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 67 | км | 0,3 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей всех форм собственности | 68 | км |  |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 69 | км |  |
| Текущий ремонт водопроводных сетей всех форм собственности | 70 | км | 74,1 |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 71 | км | 74,1 |
| Водозаборные скважины всех форм собственности | 72 | ед. | 9 |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 73 | ед. | 9 |
| Водонапорные башни всех форм собственности | 74 | ед. |  |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 75 | ед. |  |
| Водонапорные башни подлежащие замене | 76 | ед. |  |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 77 | ед. |  |
| Водонапорные башни, подлежащие капитальному ремонту | 78 | ед. | 1 |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 79 | ед. | 1 |
| Количество водоразборных колонок | 80 | ед. | 106 |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 81 | ед. | 106 |
| Ремонт водоразборных колонок | 82 | ед. | 78 |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 83 | ед. | 78 |
| Насосные станции водопровода, по всем формам собственности | 84 | ед. | 1 |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 85 | ед. | 1 |
| Ремонт насосных станций водопровода всех форм собственности | 86 | ед. |  |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 87 | ед. |  |
| Очистные сооружения водопровода, по всем формам собственности | 88 | ед. |  |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 89 | ед. |  |
| Количество очистные сооружений водопровода , на которых планируется проведение ремонтных работ | 90 | ед. |  |
| в т.ч. Находящиеся в муниципальной собственности | 91 | ед. |  |
| Установка приборов учета на объектах ЖКХ и социальной сферы | 92 | ед. |  |
| Источники финансирования: | 93 | тыс. рублей | 800 |
| субсидии из фонда софинансирования расходов Новосибирской области | 94 | тыс. рублей |  |
| районный бюджет | 95 | тыс. рублей |  |
| местный бюджет | 96 | тыс. рублей | 500 |
| средства предприятий | 97 | тыс. рублей | 300 |
| ЗАГОТОВКА ТОПЛИВА |  |  |  |
| Твердое топливо | 123 | тыс. тонн | 12,35 |
| в т.ч. 100суточный запас тв. Топлтва | 124 | тыс. тонн | 5,37 |
| Источники финансирования, всего | 124 | тыс. рублей |  |
| в т.ч. субсидии из фонда софинансирования расходов Новосибирской области | 125 | тыс. рублей |  |
| районный бюджет | 126 | тыс. рублей |  |
| местный бюджет | 127 | тыс. рублей |  |
| средства предприятий | 128 | тыс. рублей | 3873,4 |

Глава администрации р.п. Колывань                                                                          В.Н. Тайлаков