СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЫВАНЬ

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвёртого созыва)

РЕШЕНИЕ

второй сессии

28.04.2010г.   								       №4

Об утверждении отчета по исполнению плана социально-экономического развития муниципального образования рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области за 2009г.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области , Совет депутатов рабочего посёлка Колывань

РЕШИЛ:

- Утвердить отчет по исполнению плана социально-экономического развития муниципального образования рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области за 2009г.

2. Решение опубликовать (обнародовать) в районной газете «Трудовая правда».

Глава р.п. Колывань                                                    В.Н. Тайлаков

|  |  | Приложение к решению №4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 сессии Совета депутатов |  |
|  |  | Р.п. Колывань |  |  |
|  |  | от 28.04.2010г. |  |  |
| Отчет по исполнению плана социально - экономического развития муниципального образования рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области за 2009г. |  |  |  |  |
| Жилищное хозяйство |  | План тыс. руб | Факт тыс. руб | % выполнения плана |
|  | кап. ремонт жилого дома Мира 1Б | 2000 | 516,9 | 39,82 |
| МУП Колывань-Домоуправление | Кап. ремонт кровель жилого фонда |  | 199,6 |  |
| МУП Колывань-Домоуправление | Кап. ремонт многоквартирных домов |  | 50,0 |  |
| МУП Колывань-Домоуправление | Кап. ремонт жилого фонда |  | 29,8 |  |
| ИТОГО |  | 2000,0 | 796,3 | 39,815 |
| Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |
| МУП Колывань-Домоуправление | Кап. ремонт теплотрассы Соловьева Западная | 1300,0 | 53,1 | 52,0 |
| МУП Колывань-Домоуправление | Кап. ремонт теплотрассы Чехова Ворошилова |  | 99,7 |  |
| МУП Колывань-Домоуправление | Кап. ремонт теплотрассы Р.Проспект Гагарина |  | 324,1 |  |
| МУП Колывань-Домоуправление | Кап. ремонт теплотрасс |  | 250,0 |  |
| ООО Богатырь | Кап.ремонт кровли кот. Юность | 3000,0 | 97,9 | 54,29 |
| МУП Колывань-Домоуправление | Кап.ремонт Туб.Санаторий |  | 327,8 |  |
| МУП Колывань-Домоуправление | Кап. ремонт кот. Техникум |  | 99,9 |  |
| МУП Колывань-Домоуправление | Кап. ремонт кот. Юность |  | 97,9 |  |
| ООО Алтайгидрокомплект | Кап. ремонт кот. Черемушки, Техникум |  | 630,2 |  |
| МУП Колывань-Домоуправление | Кап.ремонт РСУ Черемушки |  | 374,8 |  |
| МУП Колывань-Водоканал | кап. ремон водопровода по ул. Калинина | 1500,0 | 21,2 | 70,22 |
| МУП Колывань-Водоканал | Кап. ремонт водопроводных сетей ул. Чехова |  | 248,1 |  |
| МУП Колывань-Водоканал | Кап. ремонт водопроводных сетей ул. О. Жилиной |  | 99,9 |  |
| МУП Колывань-Водоканал | кап. ремонт с заменой трубопровода ул. Озерная |  | 63,1 |  |
| МУП Колывань-Водоканал | кап ремонт водопровода Трактовая, Пушкина |  | 132,9 |  |
| МУП Колывань-Водоканал | Кап. ремонт водопроводных сетей ул. Овчинникова |  | 238,0 |  |
| МУП Колывань-Водоканал | кап. ремонт водопровода |  | 250,0 |  |
| МУП Колывань-Водоканал | Кап. ремонт водозаборных колонок |  | 112,4 |  |
| ООО Сибкоммунэнерго | Газопровод ул. Фрунзе |  | 72,9 |  |
| МУП Колывань-Домоуправление | Кап. ремонт наружней канализации К.Маркса 114 |  | 60,3 |  |
| ООО Сибкоммунэнерго | расширение сети газопровода |  | 240,2 |  |
| ЗАО Альт-А | Строительство инженерных сетей на МЖК |  | 1466,3 |  |
| МУП Колывань-Водоканал | Смена пожарных гидрантов |  | 76,0 |  |
| ИТОГО |  | 5800,0 | 5436,7 | 93,74 |
| Благоустройство |  |  |  |  |
| МУП КП по БиС | благоустройство на Масленницу |  | 82,0 |  |
| МУП КП по БиС | валка тополей | 500,0 | 95,5 | 19,10 |
| МУП КП по БиС | очистка водопропускных труб |  | 51,5 |  |
| ООО Агрострой | услуги по сбору и вывозу быт. мусора | 903,6 | 215,5 | 159 |
| МУП КП по БиС | уборка несанк. Свалок |  | 192,9 |  |
| ООО Родник | сбор и вывоз быт. отходов |  | 402,5 |  |
| ООО Родник | вывоз мусора с улиц |  | 619,0 |  |
| ООО Строительная фирма "Каскад-С" | устройство ограждения Чаус Подгорная Б.Оеш |  | 62,5 |  |
| МУП КП по БиС | формовочное обрезание деревьев |  | 135,8 |  |
| ООО Родник, МУП Колывань-Водоканал | вывоз снега с улиц | 500 | 409,2 | 81,84 |
| ООО Новосибирскагропромдорстрой | ремонтные работы мемориала Победы |  | 434,1 |  |
| ОАО Сибирьэнерго | Уличное освещение | 488,2 | 539,2 | 110,45 |
| ООО Строительная компания ЛАЙН | Содержание уличного освещения | 780,0 | 290,9 | 37,3 |
| ИТОГО |  | 3171,8 | 3530,6 | 111,31 |
| Содержание дорог |  |  |  |  |
| МУП КП по БиС | разбрасывание противогололедных мат | 1200,0 | 126,5 | 157,69 |
| МУП КП по БиС | очистка дорог от снега |  | 598,5 |  |
| МУП КП по БиС | влажная уборка |  | 97,5 |  |
| МУП КП по БиС | содерж дорог |  | 734,7 |  |
| ООО Новосибирскагропромдорстрой | Строительство дороги по ул. Маяковского, Лермонтова |  | 335,0 |  |
| ИТОГО |  | 1200,0 | 1892,2 | 157,68 |
| ВСЕГО за год |  | 12171,8 | 11655,8 | 95,8 |