|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к решению |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | четырнадцатой сессии Совета депутатов |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | р.п.Колывань |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 00.00.2011 г. №0 | ОТ 11.11.2011 № 4 |  |  |
| План социально-экономичсекого развития муниципального образования р.п.Колывань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колыванского района Новосибирской области на 2012-2014 г.г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |
| Наименование мероприятий | Объем финансирования, всего |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | Сроки и исполнители |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | Бюджетные источники |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | из них |  |  |  | собственные средства | средства инвесторов (заемные) |  |  |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МР | МБ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: 1.Улучшение качества ЖКУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сохранение предприятия как поставщика ЖКУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Улучшение качества дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: 1.Внедрение новых технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Обновление автопарка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Расширение диапазона ЖКУ, в том числе платных сверх тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Капитальный ремонт котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Замена и ремонт теплотрасс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Проект по переселению из аварийного жильщного фонда |  |  |  |  | го жилищного |  |  | фонда |  |  |  |  |  |  |
| 7. Проект газификации р.п.Колывань 2012-2014 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кап. ремонт теплотрассы ДК Юность 500м, 2013-500м, 2014-300м, 2015-300м | 1580 | 1580 | 1580 | 4740 |  | 4266 |  | 474 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Замена теплотрассы от котельной до музыкальной школы, 300 м, диаметр 100 мм |  |  | 1200 |  | 1200 |  | 1080 |  | 120 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Кот.Черемушки, переход на модульную котельную | 28000 |  |  | 28000 |  | 25200 |  | 2800 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Замена теплотрассы по ул. Мира от ул.Рев.Проспект до ул.К.Маркса 1200 м,диаметр 100 мм ул.Чехова |  |  | 3344 | 3000 | 6344 |  | 5710 |  | 634,4 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Модернизация котельной СХТ | 1268 |  |  | 1268 |  | 1141 |  | 126,8 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Приобретение экскаватора | 1200 |  |  | 1200 | 840 |  |  | 360 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| АС машины 2 шт. | 2500 | 2500 | 2500 | 7500 | 5250 |  |  | 2250 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Кап. ремонт кот-х |  | 900 | 900 | 1800 |  |  |  | 1800 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Промывка скважин 3 скважины |  | 600 |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Модернизация центрального водопровода диаметром 325 протяженностью 3 км.(Программа модернизации) | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |  | 5400 |  | 600 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Модернизация (перекладка) водопроводных сетей по лесхозному переулку и ул. Дорожная диаметром 100 мм протяженностью 300 м. | 350 |  |  | 350 |  | 315 |  | 35 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Модернизация (перекладка) водопроводных сетей по ул. Соловьева от ул. Калинина до ул. М.Горького протяженностью 300 м диаметром 100 мм | 350 |  |  | 350 |  | 315 |  | 35 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Модернизация (перекладка) водопроводных сетей по ул. Кирова от ул.Рев.Проспект до ул. К.Маркса диаметром 100 мм протяженностью 300 м | 350 |  |  | 350 |  | 315 |  | 35 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Модернизация (перекладка) водопроводных сетей по ул.Сергиенко от ул.О. Жилиной до ул.Щетинкина диаметром 100 мм протяженностью 150 м. | 150 |  |  | 150 |  | 135 |  | 15 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Модернизация (перекладка) водопроводных сетей по ул. Сергиенко от ул. Кирова до ул. Советская диаметром 75 мм протяженностью 200 м | 200 |  |  | 200 |  | 180 |  | 20 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Модернизация (перекладка) водопроводных сетей по ул. Некрасова диаметром 100 мм протяженностью 600 м. | 650 |  |  | 650 |  | 585 |  | 65 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Модернизация (перекладка) водопроводных сетей по ул. Кирова от ул. Овчинникова до ул. Р.Проспект диаметром 114 мм протяженностью 300 м | 320 |  |  | 320 |  | 288 |  | 32 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Модернизация (перекладка) водопроводных сетей по ул.Суворова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Модернизация (перекладка) водопроводных сетей по ул.Заводской спуск диаметром 114 мм протяженностью 250 м. |  |  | 265 |  | 265 |  | 238,5 |  | 26,5 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Капитальный ремонт крыши водонапорной башни ул. Коммунистическая |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Кап.ремонт жилого фонда,Кирова 42, К.Маркса 57, Московская 32, Овчинникова 77 | 25000 |  |  | 25000 |  | 22500 |  | 2500 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Строительство очистных сооружений на насосную станцию 2-го подъема |  |  |  |  | 20000 | 20000 |  | 19000 |  | 1000 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Проектно сметная документация на строит-во очистных сооружений |  |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Итого | 63918 | 14889 | 29980 | 108787 | 6090 | 86668 |  | 15555 |  |  |  |
| В сфере благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Некрасова уст. Подстанций КТПН | 1300 | 1000 |  | 2300 |  |  |  | 2300 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| ул.Пролетарская | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| 40 светильников | 150 |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| 30 светильников |  | 150 |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Вывоз мусора | 1150 | 1200 |  | 2350 |  |  |  | 2350 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Валка деревьев | 250 | 250 |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Организация и содержание мест захоронения | 150 | 150 |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Озеленение | 300 | 100 |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Мероприятия для детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование молодежной политики | 150 | 150 |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Б.Оеш МБУ ОЦК "Улыбка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонт отопления в здании клуба Б.Оёшь | 358,7 |  |  | 358,7 |  |  |  | 358,7 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| замена дверей (2 двери) | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| материал для постановок | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| косметический ремонт здания | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Ремонт системы отопления здания клуба Чаус | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| МБУ "Колывань Краеведческий музей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство | 3 | 3 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Реставрация экспонатов | 25 | 25 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Создание музейного комплекса "Быт сибирской деревни" | 250 |  |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  | Музей, Глава МО |
| Приобретение специального оборудования (витрины, стелажи и т.д.) | 50 | 50 | 150 | 250 |  |  |  | 250 |  |  | Музей, Глава МО |
| Приобретение мебели,оргтехники | 25 | 40 | 250 | 315 |  |  |  | 315 |  |  | Музей, Глава МО |
| Приобретение музейных экспонатов | 105 |  |  | 105 |  |  |  | 105 |  |  | Музей, Глава МО |
| Организация мероприятий по реставрации, кап.ремонту дома купца Жернакова, купца Кивцова и др. в рамках ОЦП "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории новосибирской области на 2009 - 2013 гг." |  |  | 2947 |  | 2947,4 |  | 2800 |  | 147,4 |  |  | Музей, Глава МО |
| Итого | 4887 | 6065 | 400 | 11352 |  | 2800 |  | 8552,1 |  |  |  |
| Строительство, газификация, транспорт и дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.Кедровая (щебень 800 м) |  |  | 800 | 800 |  | 760 |  | 40 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| ул.Лесная (щебень 800 м) |  | 800 |  | 800 |  | 760 |  | 40 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| ул. Кузнецова (щебень 1000 м) | 1000 |  |  | 1000 |  | 950 |  | 50 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| ул.Блюхера (щебень 1000 м) | 1000 |  |  | 1000 |  | 950 |  | 50 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| ул.Щетинкина (щебень 1,5 км) | 1500 |  |  | 1500 |  | 1425 |  | 75 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| ул.Словьева, от ул.К.Маркса до ул.Рев.Проспект от ул.Ленина до Сергиенко(асфальт) |  |  | 4500 |  | 4500 |  | 4275 |  | 225 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| ул.Сергиенко(щебень 1 км) | 1500 |  |  | 1500 |  | 1425 |  | 75 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| ул.Береговая (щебень 360) | 550 |  |  | 550 |  | 522,5 |  | 27,5 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| ул.Озерная, от трассы до храма Александра Невского, ямочный ремонт | 2000 |  |  | 2000 |  | 1900 |  | 100 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| ул.Мира (кап.ремонт) | 15000 |  |  | 15000 |  | 14250 |  | 750 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| ул. Красноармейская (щебень 750 м) | 750 |  |  | 750 |  | 712,5 |  | 37,5 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Д.Чаус, ул.Котовского, ул.Терешковой(щебень) | 600 |  |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Б.Оеш,ул.Суворова (асфальт 1000 м) |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 950 |  | 50 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Строительство дренажной системы |  |  | 2500 | 2500 | 5000 |  | 4750 |  | 250 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Проектно сметная докуметация | 450 |  |  | 450 |  |  |  | 450 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Текущее содержание дорог (чистка от снега, мойка дорог, грейдеровка) | 1800 | 2000 | 2200 | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2760 |  |  | 2760 |  | 2760 |  | 1694,3 |  |  | Адресная программа Новосибирской области по переселению граждан жилищного фонда |
| Реконструкция э/линий р.п. Колывань | 813,6 | 813,6 |  | 1627 |  |  |  | 1627 |  |  | Исполнители определяются путем проведения аукциона |
| Итого | 29724 | 11614 | 5500 | 46837 |  | 36390 |  | 12141 |  |  |  |