-

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА КОЛЫВАНЬ

- КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА

- НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.03.2023 г.	                                                                                         № 129

Об утверждении плана мероприятий по организации подготовки и сопровождению паводкоопасного периода 2023 года на территории муниципального образования р.п. Колывань

В целях предупреждения ЧС в паводкоопасный период и смягчения их социально-экономических последствий  администрация рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить противопаводковые мероприятия  на территории населенных пунктов муниципального образования рабочий поселок Колывань Колыванского района Новосибирской области (приложение).

2. Ведущему специалисту администрации Морозовой Л.Ф.:

2.1.  ознакомить руководителей с данным постановлением под роспись;

2.2.  обеспечить опубликование данного постановления в  периодическом печатном издании «Муниципальный вестник», а также разместить его на официальном сайте администрации рабочего поселка Колывань Колыванского района Новосибирской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  по ЖКХ и благоустройству Токареву А.А.

Глава р.п. Колывань                                                       Н.Б.Сурдина

Приложение к Постановлению

Администрации р.п. Колывань

от      .   .2023 №

ПЛАН
мероприятий по защите населения и территории

в период весеннего половодья

| № пп | Наименование проводимых мероприятий | Сроки выполнения |  | Ответственные исполнители |  | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Подготовить технику, автотранспорт для аварийных работ в период весеннего паводка | До 18.03 |  | директор МУП р.п. Колывань «Коммунальное хозяйство» |  |  |
| 2. | Очистить люки канализационных колодцев от снега и льда | 14.03 |  | ООО УК «Колывань-ЖилТехСервис»(Тайлаков Д.В.; ООО «УК ЖКХ Колывань» (Головин А.В.) УК «Услуги благоустройства» р.п. Колывань (Абрамов Е.Б.); ООО «Колыванское» (Тайлакова Н.В.) |  |  |
| 3. | Очистка крыш зданий и сооружений от снега | По мере необходимости |  | ООО УК «Колывань-ЖилТехСервис»(Тайлаков Д.В.; ООО «УК ЖКХ Колывань» (Головин А.В.) УК «Услуги благоустройства» р.п. Колывань (Абрамов Е.Б.); ООО «Колыванское» (Тайлакова Н.В.) |  |  |
| 4. | Обеспечить осмотр и очистку водопроводных колодцев | 14.03 |  | директор МУП р.п. Колывань «Коммунальное хозяйство» |  |  |
| 5. | Принять меры к предотвращению возможных обвалов грунта на водопроводах | По мере оттаивания |  | директор МУП р.п. Колывань «Коммунальное хозяйство» |  |  |
| 6. | Обеспечить строгий контроль за состоянием санитарной зоны водозаборного узла | В течение паводкового периода |  | директор МУП р.п. Колывань «Коммунальное хозяйство» |  |  |
| 7. | Обеспечить защиту артезианских скважин от подтопления паводковыми водами | В течение паводкового периода |  | директор МУП р.п. Колывань «Коммунальное хозяйство» |  |  |
| 8. | Усилить контроль за качеством воды. Создать необходимый запас гипохлорита натрия для обеззараживания питьевой воды. | Систематически в паводковый период |  | директор МУП р.п. Колывань «Коммунальное хозяйство» |  |  |
| 9. | Усилить контроль за состоянием сетей водо- и -теплоснабжения | Систематически в паводковый период |  | директор МУП р.п. Колывань «Коммунальное хозяйство», директор МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство р.п. Колывань» |  |  |
| 10. | Обеспечить защиту подвальных помещений от подтопления паводковыми водами | В течение паводкового периода |  | ООО УК «Колывань-ЖилТехСервис»(Тайлаков Д.В.; ООО «УК ЖКХ Колывань» (Головин А.В.) УК «Услуги благоустройства» р.п. Колывань (Абрамов Е.Б.); ООО «Колыванское» (Тайлакова Н.В.) |  |  |
| 11. | Обеспечить защиту котельных от подтопления паводковыми водами | В течение паводкового периода |  | МУП «ЖКХ р.п.Колывань» (Пастухов А.В.) ООО «СибТЭК» |  |  |
| 12. | Представить доклады о готовности к действиям в ЧС по ликвидации паводка председателю КЧС р.п. Колывань | 22.03.2023 года |  | директор МУП р.п. Колывань «Коммунальное хозяйство», директор МУП «ЖКХ р.п. Колывань» директор, директора Управляющих компаний |  |  |