Информация об использовании общего имущества МКД в 2024 году.

Общее имущество многоквартирных домов:

1. ул. Блюхера д. 30,

2. ул. Г.Гололобовой д. 1,

3. ул. Ленина д. 19,

4. ул. Московская д. 25,

5. ул. Овчинникова д. 77,

6. ул. Советская д. 38а,

7. ул. Соловьева д. 107в,

8. ул. Соловьева д. 117,

9. ул. Шоссейная д. 33в,

10. ул. Солнечная д. 2,

11. ул. Соловьева д. 107а,

12. ул. Московская д. 32,

13. ул. Солнечная д. 7,

14. ул. Соловьева д. 117г.

В 2024 году не использовалось.

Информация о проведении капитального ремонта

| № п/п | улица | дом | Ремонт объекта общего имущества | Плановый год проведения капитального ремонта | Стоимость ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блюхера | 30 | Подвальные помещения | 2025 | 649740 |
| 2 | Блюхера | 30 | Электроснабжение | 2025 | 222705 |
| 3 | Блюхера | 30 | Крыша | 2028 | 1351459,2 |
| 4 | Блюхера | 30 | Система отопления | 2028 | 445410,00 |
| 5 | Блюхера | 30 | Канализирование и водоотведение | 2031 | 105413,70 |
| 6 | Блюхера | 30 | Подвальные помещения | 2038 | 649740,00 |
| 7 | Блюхера | 30 | Электроснабжение | 2038 | 222705,00 |
| 8 | Соловьева | 107/в | Горячее и холодное водоснабжение | 2025 | 188475 |
| 9 | Соловьева | 107/в | Подвальные помещения | 2025 | 639765 |
| 10 | Соловьева | 107/в | Электроснабжение | 2025 | 226170 |
| 11 | Соловьева | 107/в | Крыша | 2028 | 1330728,00 |
| 12 | Соловьева | 107/в | Система отопления | 2028 | 452340,00 |
| 13 | Соловьева | 107/в | Фасад | 2031 | 1141560,00 |
| 14 | Соловьева | 107/в | Канализирование и водоотведение | 2031 | 107053,80 |
| 15 | Соловьева | 107/в | Подвальные помещения | 2038 | 639765,00 |
| 16 | Соловьева | 107/в | Электроснабжение | 2038 | 226170,00 |
| 17 | Овчинникова | 77 | Горячее и холодное водоснабжение | 2025 | 107362,5 |
| 18 | Овчинникова | 77 | Подвальные помещения | 2028 | 443520 |
| 19 | Овчинникова | 77 | Электроснабжение | 2028 | 128835 |
| 20 | Овчинникова | 77 | Крыша | 2031 | 951266,40 |
| 21 | Овчинникова | 77 | Система отопления | 2031 | 257670 |
| 22 | Овчинникова | 77 | Фасад | 2034 | 869589,00 |
| 23 | Овчинникова | 77 | Канализирование и водоотведение | 2034 | 60981,90 |
| 24 | Овчинникова | 77 | Подвальные помещения | 2038 | 443520 |
| 25 | Овчинникова | 77 | Электроснабжение | 2038 | 128835 |
| 26 | Соловьева | 117 | Горячее и холодное водоснабжение | 2028 | 141750,00 |
| 27 | Соловьева | 117 | Крыша | 2034 | 1097376 |
| 28 | Соловьева | 117 | Система отопления | 2034 | 340200 |
| 29 | Московская | 25 | Электроснабжение | 2031 | 281295 |
| 30 | Московская | 25 | Фасад | 2038 | 1442448,00 |
| 31 | Московская | 25 | Крыша | 2038 | 1330660,80 |
| 32 | Московская | 25 | Система отопления | 2038 | 562590,00 |
| 33 | Г. Гололобовой | 1 | Газоснабжение | 2034 | 3435600,00 |
| 34 | Г. Гололобовой | 1 | Электроснабжение | 2034 | 515340,00 |
| 35 | Г. Гололобовой | 5 | Газоснабжение | 2034 | 3465000,00 |
| 36 | Г. Гололобовой | 5 | Электроснабжение | 2034 | 519750,00 |

Полномочиями по внесению дополнений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014-2038 годы (включение домов, находящихся в управлении ООО «УК ЖКХ Колывань, не отраженных в приложении к региональной программе) уполномочена администрация р.п. Колывань Новосибирской области.